**牛码**

**G20小组会议纪要**

拟制人：魏秋雨 32001210

吾守铭 32001255

王雨豪 32001219

钟宇迪 32001283

张拓 32001277

审核人：魏秋雨 32001210

批准人： 杨枨、苏奎老师

**第十一次小组会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 软件需求项目第三阶段验收会议 | | |
| 会议时间 | 2023年4月16日晚上7点到8点 | 会议地点 | 弘毅楼1 410寝室 |
| 会议主持 | 魏秋雨 | 会议记录 | 吾守铭 |
| 与会人员 | 魏秋雨 吾守铭 王雨豪 钟宇迪 张拓 | | |
| 缺席人员及原因 | 无 | | |
| 1. 会议内容 2. 前一阶段工作总结（截至2023/04/16） 3. 更新项目计划和甘特图。 4. 持续推进原型设计任务，更新新内容。 5. 根据愿景与范围文档二稿，由组员共同编写用例图和用例描述文档，   由组长进行分工。   1. 组长查看更新后的项目计划和甘特图，查找是否有问题并协同负责人修改。 2. 组长验收各个组员完成的用例图和用例描述，检查并指出错误，要求负责   人修改，最后进行整合。   1. 提出的问题 2. 用例图和用例描述是否严格依据愿景与范围文档？ 3. 用例图和用例描述是否精细到每个功能的解读？ 4. 用例图和用例描述是否精细到每种类型的参与者？ 5. 下一阶段计划 6. 更新项目计划和甘特图。 7. 完成原型设计任务，制作完原型图初版。 8. 观看周二杨枨老师班的课堂录播，根据同学们的演讲效果和老师的评审，   修改用例图和用例描述，更新愿景与范围文档。 | | | |