**牛码**

**项目章程**



版本号：[0.1.1.20230331]

拟制人：吾守铭 32001255

审核人：魏秋雨 32001210

批准人：杨枨、苏奎老师

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正式发布  [√] 正在修改 | 文件标识： | SRA2023-G20-项目章程 |
| 当前版本： | 0.1.1 |
| 作者： | 吾守铭 |
| 完成日期： | 2023-03-31 |

文档修订记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订说明 | 审批日期 | 审核人 |
| 0.1.0 | 吾守铭 | 吾守铭 | 2023-03-11 | 初始版本 | 2023-03-11 | 魏秋雨 |
| 0.1.1 | 吾守铭 | 吾守铭 | 2023-03-31 | 第二版 | 2023-03-31 | 魏秋雨 |

目录

[1.项目概述 4](#_Toc129537581)

[1.1项目名称 4](#_Toc129537582)

[1.2项目背景 4](#_Toc129537583)

[1.3项目目的 4](#_Toc129537584)

[1.4项目主要工作 4](#_Toc129537585)

[2.项目目标 5](#_Toc129537586)

[2.1时间目标 5](#_Toc129537587)

[2.2可交付成果目标 5](#_Toc129537588)

[2.3费用目标 5](#_Toc129537589)

[3.项目主要阶段及里程碑 5](#_Toc129537590)

[4.项目角色及职责 6](#_Toc129537591)

[5.项目审批要求 6](#_Toc129537592)

[6.本章程批准 6](#_Toc129537593)

# 1.项目概述

## 1.1项目名称

牛码教学辅助APP

## 1.2项目背景

为了使课程上的出色，使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想；作为他的学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解软件需求、软件项目管理、软件测试、软件体系结构等的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。通过这三方提出的需求考虑，可以做一个软件工程专业课程学习、交流系统，这个系统可以是网站形式，也可以在移动端部署。

## 1.3项目目的

构建一个可让师生学习与沟通软件工程化课程的稳健可靠的教学APP，除满足教师、学生、APP游客的基本需求外，尽可能地开发出更丰富强大的功能，以提高市场竞争力。

基本需求由发起人提出。

## 1.4项目主要工作

进行充足的用户调研，充分了解用户需求，根据所收集到的资料和数据编写、整理、发布包括：项目可行性分析报告、项目需求工程计划、阶段评审、需求报告分析、软件需求规格说明、软件需求变更文档、总体设计报告等文档，以有效地缩短产品的设计开发周期，减少开发和往后运营维护的成本。

# 2.项目目标

## 2.1时间目标

本项目要求于2023年3月3日开始，最晚于2023年6月12日结束。本项目的结束以项目经理正式发布项目结项的通知日期为准。

## 2.2可交付成果目标

本项目要求最终交付如下的成果：

项目应于2023年6月12日前提交。提交的各个文档由杨枨、苏奎老师负责组织评审，须满足的质量要求为：文档内容详细，语言精炼，符合规范。

2.2.1 项目应于2023年3月12日前提交 项目章程、可行性分析报告（以上提交内容均为初稿）

2.2.2 项目应于2023年3月13日前提交 需求工程项目计划（包含甘特图、WBS、OBS等）、会议记录、绩效评分和PPT（以上提交内容均为初稿）

2.2.3 项目应于2023年4月2日前提交 访谈记录、用户群分类、愿景与范围文档（以上提交内容均为初稿）

## 2.3费用目标

本项目总预算为：￥ 72700 元整。费用预算明细请见 可行性分析报告 。

# 3.项目主要阶段及里程碑

完成周期请查看持续更新的甘特图。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段编号 | 里程碑 | 文档内容 |
| 1 | 项目章程 | 项目章程 |
| 2 | 软件需求工程项目计划 | 可行性分析、需求工程项目计划等 |
| 3 | 软件需求获取 | 访谈记录、用户群分类、原型视图等 |
| 4 | 软件需求规格说明SRS | 软件需求规格说明 |
| 5 | 软件需求变更文档 | 软件需求变更文档 |
| 6 | 项目收尾 | 项目总结报告 |

# 4.项目角色及职责

项目组成员具体任务分工请查看持续更新的甘特图。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 职位 | 联系方式 |
| 杨枨 | 发起人 | CEO | yangc@zucc.edu.cn |
| 苏奎 | 发起人 | CEO | suk@zucc.edu.cn |
| 魏秋雨 | 项目经理 | 经理 | 32001210@stu.zucc.edu.cn |
| 吾守铭 | 项目组成员 | 文档编写员 | 32001255@stu.zucc.edu.cn |
| 王雨豪 | 项目组成员 | 文档编写员 | 32001219@stu.zucc.edu.cn |
| 钟宇迪 | 项目组成员 | 文档编写员 | 32001283@stu.zucc.edu.cn |
| 张拓 | 项目组成员 | 文档编写员 | 32001277@stu.zucc.edu.cn |

# 5.项目审批要求

由 杨枨、苏奎老师 对项目成功下结论，以杨枨、苏奎老师客课堂要求为准。

由 杨枨、苏奎老师 来签署项目结束。

# 6.本章程批准

对该项目进行审阅并给予批准

签署意见：

发起人：杨枨、苏奎

签字：

年 月 日